**1 этап работ:**

Выполняется в соответствии с **разделом 1**  «Подготовительные работы», **разделом 2**  «Основные объекты строительства», **разделом 3**  «Транспортные расходы», **разделом 4**  «Оборудование (доставка и монтаж малых архитектурных форм)», **разделом 5**  «Наружное освещение», **разделом 6**  «Оборудование для наружного освещения» локального сметного расчета на «Благоустройство дворовой территории Челюскинцев, 30», **приложение № 1** к договору \_\_\_\_

Начало Работ: с 01.06.2017г.

Окончание Работ: в течение 123 календарных дней c 01.06.2017г., включая подписание (визирование) Сторонами акта (-ов) о приемке выполненных работ (этапа работ) по форме № КС-2, справки (-ок) о стоимости выполненных работ (этапа работ) и затрат по форме № КС-3, акта (-ов) приемки-передачи результата выполненных работ (этапов работ) в порядке, предусмотренном разделом 4.