График

проведения гидроиспытаний, технического обслуживания и ремонтов котельных, ЦТП и тепловых сетей АО "Казэнерго" на 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Источник** | **Вид работ** | **Срок выполнения начало окончание** | **Адреса помещений на отключение горячей воды** |
|  |
| 1 | **Кот. Боевая** | ГИ сетей, текущий ремонт | 14.05.19 | 27.05.19 | Боевая, 145а, Боевая,161, Боевая,163. |
| 2 | **Кот. Музыкальная, 8,10 (Кв. Центральный)** | ГИ сетей, текущий ремонт | 14.05.19 | 27.05.19 | Кр. Кокшайская 83; |
| 3 | **Кот. Железнодорожников, 19 (трасса 130 - 70 С (ЦТП-1, ЦТП "Итиль", ЦТП -2))** | ГИ сетей, текущий ремонт | 14.05.19 | 27.05.19 | Железнодорожников, 15, Железнодорожников,17, Железнодорожников,19, Железнодорожников,19а; Окраинная 1 (УК общ); Бирюзовая, 1а, Бирюзовая, 9, Бирюзовая,15, Бирюзовая,15а; Революционная, 27, Революционная,29, Революционная,39, Революционная, 41; Ильича 19/43 к. 1,2,3, 21/8,28, 38А, 40, Черемховская 23; Красикова, 11, Красикова,13, Красикова,15; Ферганская 7 |
| 4 | **Кот. Озеро Глубокое** | ГИ сетей, текущий ремонт | 27.05.19 | 29.05.19 | Оз. Лебяжье, 5, 5а,7,7а,8,10. |
| 5 | **Кот. Минусинская** | ГИ сетей, текущий ремонт | 28.05.19 | 10.06.19 | Минусинская 1 к.ор.1, Минусинская, 2 |
| 6 | **Кот. Музыкальная, 8,10 (Кв. Болотникова)** | ГИ сетей, текущий ремонт | 05.06.19 | 18.06.19 | Н.Светлая, 16. |
| 7 | **Т/тр.от ЦТП-3 Привокзальная, 8** | ГИ сетей, текущий ремонт | 10.06.19 | 23.06.19 | **Без отключения ЦГВС** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | **Кот. К. Цеткин, 8/27** | ГИ сетей, текущий ремонт | 11.06.19 | 24.06.19 | Большая, 2, 4, Серп и Молот, 24а, 22/1, 28 Большая, 70, 80; К. Цеткин, 9, 11, 33, Урицкого,27, 31/53(ТСЖ Заря-39), Кз. Армейская, 4, М. Московская, 14а. |
| 9 | **Кот. Залесная,1в** | ГИ сетей, текущий ремонт | 08.07.19 | 10.07.19 | Залесная,1в, 2, 5. |
| 10 | **Кот. Музыкальная, 8,10 (Кв. Телевышка)** | ГИ сетей, текущий ремонт | 16.07.19 | 29.07.19 | **ж/д:** Окольная, 1 ,Окольная, 3; Можайского, 11, Можайского,15 кор..1 , Можайского,17. |
| 11 | **Кот. Привокзальная** | ГИ сетей, текущий ремонт | 23.07.19 | 05.08.19 | Привокзальная,8,10 Привокзальная 31, 46, 48, 50, 52  |