**Исполнение СМЕТЫ** 2022-2023 года

 Статья 2.5 **Ремонт дорог в СНТ «Арфа»**

 *по состоянию на 31 декабря 2022 года*

 **Расход на статью по Смете: 800 000 руб.**

**ИСПОЛНЕНИЕ Статьи: 1 078 704 руб.,** в т.ч.

17.05.2022 Поставка ЩПС 0-40 31,25 м. куб по 1200ркуб за м.куб. – 37500руб.

20.10.2022г -«- 31,25м.куб -«- -37500руб

 ИТОГО: **75 000 руб.**

Работы по подсыпке ЩПС 30.09.22 5 000руб.

 22.10.22 \_\_\_\_ 22 000 руб.

ИТОГО: **27 000 руб.**

Грейдирование дорог (подьездной и внутри снт) Грейдер от ГУДСП 31.07.22 г = 11352руб

 -«- 31.10.22г = 11352 руб.

Грейдирование -«- 30.05.22г = 5000руб.

 - «- 11.11.22г = 6000 руб.

 ИТОГО**: 33 704 руб**.

Поставка гранитного щебня 5-20от 28.07.22г 30м.куб по цене 1700руб.м.куб. = 51 000руб.

 3.08.22 30м.куб -«- 1600 = 48 000руб.

 15.08.22 30м.куб -«- 1800 = 54 000руб.

Развозка гранитного щебня по 1, 5, и 6 линиям = 40 000руб.

 ИТОГО: **193 000 руб.**

Ремонт среднего проспекта методом укладки асфальтной крошкой: ИТОГО: **750 000 руб.**

 **ВСЕГО: 1 078 704 руб.**

 Статья 2.6 **Ремонт подъездных дорог**

 *по состоянию на 31 декабря 2022 года*

 **Расход на статью по Смете: 100 000 руб.**

**ИСПОЛНЕНИЕ Статьи**: **62 534 руб.**

В т.ч. от 06.02.22г по Дог № 3ре-2022 на сумму 155 000 руб. совместно с:

- СНТ Фаворит: доля СНТ - 60 397 руб.

-СНТ СКА доля: СНТ -32 069 руб.

Ремонт подъездной дороги от СНТ «СКА» до СНТ «им Луначарского», методом укладки на основание дорожного полотна 30м.куб. асфальтной крошки крупной фракции, трамбовкой и уплотнением катком, отсыпкой 60 м. куб. крупного и мелкого щебня с последующим укаткой катком и выравниванием дороги трактором экскаватором.