

**Исх. № 128 от 15.07.2021 г.**

**Коммерческое предложение**

Основываясь на базу данных кадастра подземных вод и базу данных Ассоциации «**ЛОГИКА**», предлагаем следующее:

- в районе ДНП «Золотая Роща» в качестве источника подземных вод, перспективного для водоснабжения будут служить подземные воды Гдовского горизонта, залегающие на глубине 150,0 - 170,0 п.м.

Компания Ассоциация «**ЛОГИКА**» предлагает для обеспечения водоснабжения Вашего объекта выполнить следующие виды работ:

**Бурение разведочно-эксплуатационной скважины**

В комплекс работ по бурению скважины входит:

* Бурение разведочной скважины Ø 93-190 мм;
* Установка обсадной колонны Ø 168х6 мм (горячекатаными бесшовными (ГОСТ 8732-78), сталь. 45);
* Установка фильтровой колонны Ø 127х5 мм;
* Откачка скважины эрлифтом с использованием компрессора до визуального осветления воды, установка отвода воды из скважины;
* Паспорт скважины, включающий общие данные, конструкцию скважины, данные откачки, рекомендации по установке насоса и обслуживанию скважины;
* Хим. анализ воды (18 показателей).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Стоимость п.м., руб.** | **Ориентировочная глубина, м** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |
| Бурениескважины Ø 168 мм | 11000 | 160 | 1 760 000 |

В стоимость входит: оплата материалов, транспортные расходы, проведение лабораторных испытаний, а также все необходимые платежи.

Глубина скважины и окончательная сумма определяются по факту выполненной работы.

Сроки выполнения буровых работ — до 20 рабочих дней.

Предусматривается авансирование 50%.

Начало работ в течение 30 рабочих дней после подписания договора и авансирования\*